Tarea	Precedentes
A	--
B	--
C	--
D	A,B
E	C
F	D,E

Tarea	EO	EM	EP	Duración
A	1	2	3	2
B	3	5	7	5
C	...	...	...	...
D
E
F

Tarea	Holgura libre	Holgura total
A	3	3
B	0	0
C	0	6
D	0	0
E	6	6
F	0	0